| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |
| --- | --- |
| «03» ноября 2022 г. | № 7 |

УТВЕРЖДАЮ:

Инспектор

Контрольно-счетного органа

Курского муниципального округа

Ставропольского края

____________ В.А. Шатохина

«03» ноября 2022 г.

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство территорий Курского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год и истекший период 2022 года»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счетного органа Курского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год, пункт 1 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетном органе Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 28.10.2021г. № 280.

2. Предмет контрольного мероприятия: учредительные документы, нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы в части расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство муниципального округа, первичные бухгалтерские документы, муниципальные контракты (дополнительные соглашения к муниципальным контрактам), операции по учету актов приемки выполненных работ, справки стоимости выполненных работ, операции на поставку материальных ценностей, иные документы, необходимые для проверки.

3. Объекты контрольного мероприятия:

3.1. Администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Администрация);

3.2. Балтийский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Балтийский ТО);

3.3. Галюгаевский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Галюгаевский ТО);

3.4. Кановский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Кановский ТО);

3.5. Мирненский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Мирненский ТО);

3.6. Полтавский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Полтавский ТО);

3.7. Ростовановский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Ростовановский ТО);

3.8. Рощинский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Рощинский ТО);

3.9. Русский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Русский ТО);

3.10. Серноводский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Серноводский ТО);

3.11. Стодеревский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Стодеревский ТО);

3.12. Эдиссийский территориальный отдел администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Эдиссийский ТО).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.

5. Цель контрольного мероприятия:

5.1. Цель.  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных администрации Курского муниципального округа Ставропольского края и территориальным отделам администрации Курского муниципального округа Ставропольского края по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» классификации расходов бюджета.

5.2.1. Вопросы:

5.2.1.1. Анализ муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление деятельности администрации Курского муниципального округа Ставропольского края и территориальных отделов администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, в части расходования бюджетных средств на благоустройство территории;

5.2.1.2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края;

5.2.1.3. Проверка расходования бюджетных средств направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края;

5.2.1.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

6. Проверяемый период деятельности: 2021г. и истекший период 2022г.

7. Краткая информация об объектах контрольного мероприятия:

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Закона Ставропольского края от 02.10.2005г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», утвержден Устав Курского муниципального округа Ставропольского края решением Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 20.11.2020 г. № 34 (далее – Устав). Устав является муниципальным правовым актом высшей юридической силы и обязателен для исполнения всеми гражданами, органами местного самоуправления, должностными лицами, а также расположенными на территории муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовой формы. Муниципальное образование – Курский муниципальный округ Ставропольского края образован в границах Курского района Ставропольского края, наделен статусом муниципального округа в соответствии с Законом Ставропольского края от 31.01.2020 г. № 9-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Курского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Курского района Ставропольского края».

По результатам контрольного мероприятия составлено 12 актов.

8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

8.1. Анализ муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление деятельности администрации Курского муниципального округа Ставропольского края и территориальных отделов администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, в части расходования бюджетных средств на благоустройство территории.

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, предусмотренных правилами благоустройства территории округа, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории округа.

Нормативно-правовую базу по вопросам благоустройства территории Курского муниципального округа составляют:

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136 – ФЗ;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190 -ФЗ;

- Федеральный закон № 131- ФЗ;

- Устав.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131- ФЗ и главой 4 Устава, к вопросам местного значения округа относится утверждение правил благоустройства территории округа, в которых устанавливаются требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов округа.

В соответствии с вопросами местного значения в части благоустройства территории Курского муниципального округа муниципальными правовыми актами утверждены:

- Правила благоустройства территории Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные решением Совета Курского муниципального округа Ставропольского края 10.12.2020г. № 80 (далее – Правила благоустройства);

- Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета Курского муниципального округа Ставропольского края 26.05.2022г. № 400;

- Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07.12.2020 г. № 13;

- Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 07.12.2020г. № 14.

В нарушение требований пункта 10.2.4. Правил благоустройства, у Администрации отсутствует карта подведомственной территории с закреплением ответственных за уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих к объектам недвижимости всех форм собственности.

На момент проведения контрольного мероприятия, расходование бюджетных средств по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» осуществлялось в рамках двух муниципальных программ «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Формирование комфортной городской среды» на 2021-2023 годы (далее - Программа, Программы).

Ответственным исполнителями муниципальных программ является Администрация, а соисполнителями - муниципальное бюджетное учреждение «Управление по благоустройству Курского района» и территориальные отделы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края.

Согласно сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, за 2021 год выполнены следующие основные мероприятия:

по муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»:

- в рамках организации проведения работ по благоустройству общественных территорий Курского муниципального округа Ставропольского края проведены работы по озеленению парков, скверов, улиц, придомовых территорий, закупка саженцев, кустарников и спилу 319 деревьев. Также проведены работы по организации освещения улиц и улучшения технического состояния электрических линий уличного освещения, содержания мест захоронения (кладбищ) и работы по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды»:

- в рамках организации проведения работ по благоустройству общественных территорий Курского муниципального округа Ставропольского края проведено: устройство искусственного полива; озеленение с посевом газона и высадкой саженцев деревьев; установка канализационного колодца; монтаж модульного туалета; установка малых архитектурных форм на общественной территории «Гусаковский парк станицы Курской»;

- в рамках программы развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах выполнено:

- ремонт фасада здания Уваровского СДК по ул. Колхозная, 8 в           с. Уваровское Курского округа Ставропольского края;

- ремонт здания пожарной части (2 этап) в п. Балтийский Курского округа Ставропольского края;

- устройство детского игрового комплекса в парке в х. Графский Курского округа Ставропольского края;

- благоустройство территории прилегающей к зданию СДК «Ремонтник» в с. Русское Курского округа Ставропольского края;

- обустройство зоны отдыха, прилегающей к зданию Дома культуры в с. Ростовановское Курского округа Ставропольского края.

Согласно Мониторинга реализации Программ, за 1 полугодие 2022 года запланированы следующие основные мероприятия:

по муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»:

- проведение работы по озеленению парков, скверов, улиц, придомовых территорий, закупка саженцев, кустарников;

- проведение работ по опиловке аварийных деревьев (сухостоя);

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения;

- установка и замена светодиодные прожекторы уличного освещения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ);

- реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды»:

- в рамках программы развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах:

- работы по ограждению парка п. Балтийского Курского муниципального округа Ставропольского края;

- работы по установке детской игровой площадки по ул. Школьной в        х. Бугулов Курского муниципального округа Ставропольского края;

- работы по установке детской игровой площадки по ул. Степной в           х. Графском Курского муниципального округа Ставропольского края (на момент проведения контрольного мероприятия, работы завершены);

- благоустройство территории «Обустройство крытой сцены и зрительских мест в парковой зоне с. Ростовановское Курского муниципального округа Ставропольского края»;

- работы по установке детской игровой площадки в парковой зоне п. Рощино Курского муниципального округа Ставропольского края;

- работы по установке детской игровой площадки по ул. Тихой в с. Серноводском Курского муниципального округа Ставропольского края.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ создано муниципальное бюджетной учреждение Курского муниципального района Ставропольского края «Управление по благоустройству Курского района» (постановление администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 17.12.2019 г. № 705), с последующим переименованием в муниципальное бюджетной учреждение «Управление по благоустройству» (постановление Администрации от 10.12.2020г. № 30), основными целями которого являются:

- сбор и обработка сточных вод;

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

- производство электромонтажных работ;

- производство санитарно-технических работ;

- монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

- деятельность по обслуживанию зданий и территорий;

- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;

- деятельность по благоустройству ландшафта.

8.2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

Ввиду отсутствия в Курском муниципальном округе Ставропольского края Порядка планирования бюджетных ассигнований (нарушение требования статьи 174.2 БК РФ), в котором указывается норматив расчета расходов на организацию благоустройства территории округа, определить планируемый объем расходов на благоустройство округа, невозможно.

В структуре всех запланированных расходов бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 2,97 процентов, за 2022 год – 3,61 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 1.

Таблица 1,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 81 202,30 | 78 471,88 | 99 670,82 | 58 969,01 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 71 819,07 | 69 101,28 | 68 400,24 | 52 118,10 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 31 703,84 | 31 703,84 | 36 147,56 | 30 096,44 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 40 115,23 | 37 397,44 | 32 252,68 | 22 021,66 |
| «Формирование современной городской среды» из них | 9 383,23 | 9 370,60 | 31 270,58 | 6 850,91 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9 383,23 | 9 370,60 | 31 270,58 | 6 850,91 |
| Непрограммные расходы | 448,98 | 443,67 |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 443,67 | 443,67 |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 5,31 |  |  |  |
| Итого | 81 651,28 | 78 915,55 | 99 670,82 | 58 969,01 |

8.2.1. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных администрации Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края, выделенных Администрации, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 6,41 процентов, за 2022 год – 6,29 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 2.

Таблица 2,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 56 484,66 | 56 087,62 | 54 488,24 | 41 020,51 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 51 129,14 | 50 744,73 | 48 348,15 | 40 978,72 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 31 703,84 | 31 703,84 | 36 147,56 | 30 096,44 |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 425,30 | 19 040,89 | 12 200,59 | 10 882,28 |
| «Формирование современной городской среды» из них | 5 355,52 | 5 342,89 | 6 140,09 | 41,79 |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 355,52 | 5 342,89 | 6 140,09 | 41,79 |
| Непрограммные расходы | 5,31 |  |  |  |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 5,31 |  |  |  |
| Итого | 56 489,97 | 56 087,62 | 54 488,24 | 41 020,51 |

8.2.2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Балтийскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов по Балтийскому ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 17,64 процентов, за 2022 год – 13,07 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 3.

Таблица 3,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 735,32 | 708,80 | 2729,46 | 492,55 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 735,32 | 708,80 | 863,49 | 492,55 |
| Закупка энергетических ресурсов | 103,52 | 93,23 | 147,76 | 62,54 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 631,80 | 615,57 | 715,73 | 430,01 |
| «Формирование современной городской среды» из них |  |  | 1 865,97 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  |  | 1 865,97 |  |

8.2.3. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Галюгаевскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов по Галюгаевскому ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 17,64 процентов, за 2022 год – 13,07 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 4.

Таблица 4,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 2 305,14 | 2 166,29 | 1 553,82 | 822,68 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 2 305,14 | 2 166,29 | 1 553,82 | 822,68 |
| Закупка энергетических ресурсов | 600,00 | 461,15 | 615,60 | 280,26 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1705,14 | 1705,14 | 938,22 | 542,42 |

8.2.4. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Кановскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов по Кановскому ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 17,64 процентов, за 2022 год – 13,07 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 5.

Таблица 5,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 791,00 | 648,67 | 664,80 | 234,61 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 791,00 | 648,67 | 664,80 | 234,61 |
| Закупка энергетических ресурсов | 214,00 | 119,81 | 235,80 | 59,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 577,00 | 528,86 | 429,00 | 174,66 |

8.2.5. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Мирненскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов  Мирненского ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 16,8 процентов, за 2022 год – 10,3 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований  Мирненского ТО, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 6.

Таблица 6,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 4 700,63 | 4 698,24 | 1 001,52 | 305,45 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 4 070,48 | 4 068,09 | 1 001,52 | 305,45 |
| Закупка энергетических ресурсов | 515,00 | 514,94 | 280,80 | 87,86 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 555,48 | 3 553,15 | 720,72 | 217,59 |

8.2.6. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Полтавскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов по Полтавскому ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 20,47 процентов, за 2022 год – 16,02 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 7.

Таблица 7,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 1 346,20 | 1 338,10 | 1 107,24 | 827,26 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 1 346,20 | 1 338,10 | 1 107,24 | 827,26 |
| Закупка энергетических ресурсов | 220,89 | 212,81 | 218,14 | 133,53 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 125,31 | 1 125,29 | 889,10 | 693,73 |

8.2.7. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Ростовановскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов по Ростовановскому ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 49,80 процентов, за 2022 год – 50,70 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 8.

Таблица 8,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 4 321,83 | 4 194,13 | 5 858,01 | 1 186,38 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 2 707,26 | 2 579,56 | 2 713,51 | 1 186,38 |
| Закупка энергетических ресурсов | 229,65 | 220,18 | 757,30 | 240,56 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 477,61 | 2 359,38 | 1 956,21 | 945,82 |
| «Формирование современной городской среды» из них | 1 614,57 | 1 614,57 | 3 144,50 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 614,57 | 1 614,57 | 3 144,50 |  |

8.2.8. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Рощинскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов  Рощинского ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 13,5 процентов, за 2022 год – 58,6 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований  Рощинского ТО, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 9.

Таблица 9,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 916,71 | 546,92 | 3 284,04 | 2 853,17 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 916,71 | 546,92 | 620,45 | 245,57 |
| Закупка энергетических ресурсов | 105,35 | 66,69 | 119,53 | 61,64 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 811,36 | 480,23 | 500,92 | 183,93 |
| «Формирование современной городской среды» из них |  |  | 2 663,59 | 2 607,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  |  | 2 663,59 | 2 607,60 |

8.2.9. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Русскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов по Русскому ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 47,25 процентов, за 2022 год – 59,68 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 10.

Таблица 10,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 5 294,36 | 4 295,32 | 9 013,13 | 2 133,24 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 3 511,37 | 2 512,34 | 3 198,60 | 2 133,24 |
| Закупка энергетических ресурсов | 402,69 | 402,69 | 615,60 | 295,03 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 108,68 | 2 109,64 | 2 583,00 | 1 838,22 |
| «Формирование современной городской среды» из них | 1 782,99 | 1 782,99 |  |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 782,99 | 1 782,99 |  |  |

8.2.10. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Серноводскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов  Серноводского ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 51,3 процентов, за 2022 год – 54,6 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований  Серноводского ТО, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 11.

Таблица 11,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 4 700,63 | 4 698,24 | 9 004,76 | 3 352,44 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 4 070,48 | 4 068,09 | 2 433,20 | 969,52 |
| Закупка энергетических ресурсов | 515,00 | 514,94 | 666,90 | 326,77 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 555,48 | 3 553,15 | 1 766,30 | 642,75 |
| «Формирование современной городской среды» из них | 630,15 | 630,15 | 6 571,56 | 2 382,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 630,15 | 630,15 | 6 571,56 | 2 382,92 |

8.2.11. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Стодеревскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов  Стодеревского ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 21,3 процентов, за 2022 год – 18,8 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований  Стодеревского ТО, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 12.

Таблица 12,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 1 057,06 | 1 014,58 | 4 045,60 | 568,94 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 1 057,06 | 1 014,58 | 1 564,07 | 568,94 |
| Закупка энергетических ресурсов | 140,00 | 98,31 | 246,24 | 62,90 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 917,06 | 916,27 | 1 317,83 | 506,04 |
| «Формирование современной городской среды» из них |  |  | 2 481,53 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  |  | 2 481,53 | 0,00 |

8.2.12. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования, выделенных Эдиссийскому ТО на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

В структуре всех запланированных расходов по Эдиссийскому ТО, расходы на благоустройство составили за 2021 год – 22,3 процентов, за 2022 год – 51,9 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» приведено в таблице 13.

Таблица 13,

тыс. рублей

| Наименование показателя | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 10.12.2020 № 77 |  | Решение Совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 09.12.2021 № 306 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  | назначение | исполнение | назначение | исполнение |
| Программные расходы | 2 014,87 | 1 884,28 | 5 372,95 | 2 595,33 |
| «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из них | 2 014,87 | 1 884,28 | 3 798,41 | 2 595,33 |
| Закупка энергетических ресурсов | 481,70 | 365,72 | 480,12 | 241,01 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 533,17 | 1 518,56 | 3 318,29 | 2 354,32 |
| «Формирование современной городской среды» из них |  |  | 1 574,54 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг |  |  | 1 574,54 | 0,00 |

8.3. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

8.3.1. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Администрации.

В проверяемом периоде Администрацией в рамках благоустройства территории заключено 111 договоров, на общую сумму 35 669,28 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 109 договоров;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 2 договора.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ заключенных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс. рублей | доля | сумма, тыс. рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 19 843,96 | 80,9 | 7 148,02 | 66,4 |
| Проведение электромонтажных работ | 704,68 | 2,9 | 794,63 | 7,4 |
| Приобретение электротоваров | 1 702,98 | 6,9 | 454,40 | 4,2 |
| Приобретение хозтоваров | 715,24 | 2,9 | 120,88 | 1,1 |
| Расходы на уличное освещение | 957,02 | 3,9 | 895,26 | 8,3 |
| Прочие работы и услуги | 620,27 | 2,5 | 769,29 | 7,2 |
| Приобретение посадочного материала |  |  | 583,25 | 5,4 |
| ИТОГО | 24 544,15 |  | 10 765,73 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Администрации по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, выявлены нарушения исполнения обязательств по срокам и порядку поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данные приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Реквизиты договора | Срок выполнения работ, услуг, поставки товаров | Сумма, руб. | Реквизиты первичного документа, подтверждающего факт совершения хозяйственной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Лябин П.С. |  |  |  |  |
| № 585989 от 16.04.21 | до 07.05.21 | 32 700,00 | № 93 от 24.05.21 | Претензионная работа не велась |
| № 585984 от 16.04.21 | до 07.05.21 | 14 500,00 | № 92 от 24.05.21 | Претензионная работа не велась |
| ИП Костин А.А. |  |  |  |  |
| № 586756 от 19.04.21 | до 27.04.21 | 467 700,00 | № 060501 от 31.05.21 | Претензионная работа не велась |
| № 588639 от 23.04.21 | до 30.04.21 | 337 382,00 | № 290401 от 31.05.21 | Претензионная работа не велась |
| ООО «ДМК» |  |  |  |  |
| № 44 от 04.05.21 | до 04.06.21 | 2 183 619,60 | № 1 от 07.06.21 | Претензионная работа не велась |
| № 63 от 28.06.21 | до 20.08.21 | 1 180 133,00 | № 1 от 09.09.21 | Претензионная работа не велась |
| № 66 от 09.07.21 | до 20.08.21 | 1 324 934,00 | № 1 от 27.08.21 | Претензионная работа не велась |
| № 777419 от 12.08.21 | до 27.08.21 | 427 938,00 | № 1 от 22.09.21 | Претензионная работа не велась |
| № 777420 от 12.08.21 | до 25.08.21 | 521 095,00 | № 1 от 22.09.21 | Претензионная работа не велась |
| № 21 от 23.03.21 | до 20.04.21 | 4 709 986,00 | № 12 от 13.05.21 | Требование (претензия) от 05.07.21 № 4769 |
|  |  |  | № 20 от 28.06.21 |  |
| № 30 от 16.05.22 | до 30.06.22 | 1 498 863,60 | № 33 от 18.07.22 | Претензионная работа не велась |
| ИП Григорьева Е.Х. |  |  |  |  |
| № 51 от 11.05.21 | до 11.06.21 | 632 904,00 | № 1 от 30.08.21 | Требование (претензия) от 29.09.21 от 6426 |
| ООО «Феррум» |  |  |  |  |
| № 57 от 28.06.21 | до 15.09.21 | 4 157 530,00 | № 2 от 30.11.21 | Претензионная работа не велась |
| ИК № 6 |  |  |  |  |
| № 64 от 056.07.21 | до 15.09.21 | 179 000,00 | № 00000019 от 11.10.21 | Претензионная работа не велась |
| ИП Квелашвили Ш.С. |  |  |  |  |
| № 61 от 15.11.21 | до 30.11.21 | 30 000,00 | № 1 от 09.12.21 | Претензионная работа не велась |
| ИП Наумова Е.Г. |  |  |  |  |
| № 29 от 03.12.20 | до 18.12.20 | 898 748,98 | № 1 от 22.03.21 | Претензионная работа не велась |
| ООО «ГрафикакомПлюс» |  |  |  |  |
| № 678040 от 19.01.22 | до 15.04.22 | 586 264,80 | № 181 от 04.05.22 | Претензионная работа не велась |
| № 678044 от 19.01.22 | до 15.04.22 | 124 656,00 | № 182 от 04.05.22 | Претензионная работа не велась |
| ИП Бормашов И.А. |  |  |  |  |
| № 679662 от 24.01.22 | до 22.02.22 | 95 000,00 | № 1 от 28.02.22 | Претензионная работа не велась |
| ООО «УРАЛДИНАС» |  |  |  |  |
| № 2 от 07.02.22 | до 15.04.22 | 1 555 197,18 | № 2 от 30.04.22 | Претензионная работа не велась |
| ООО «Южстройэнерго» |  |  |  |  |
| № 695038 от 22.02.22 | до 01.04.22 | 361 500,00 | № 1 от 15.04.22 | Претензионная работа не велась |
| ИП Писиев М.У. |  |  |  |  |
| № 15 от 09.03.22 | до 30.04.22 | 3 122 635,00 | № 1 от 12.05.22 | Претензионная работа не велась |
| ГУП СК «Ставропольэлектросеть» |  |  |  |  |
| № 27 от 28.03.22 | до 26.04.22 | 32 118,00 | № 1 от 16.05.22 | Претензионная работа не велась |
| ИП Величко И.А. |  |  |  |  |
| № 30 от 24.03.21 | до 30.03.21 | 9 660,00 | № 29 от 21.04.21 | Претензионная работа не велась |
| № 31 от 24.03.21 | до 30.03.21 | 8 554,20 | № 27 от 21.04.21 | Претензионная работа не велась |
| № 33 от 29.03.21 | до 04.04.21 | 2 990,00 | № 32 от 21.04.21 | Претензионная работа не велась |
| № 34 от 28.03.21 | до 03.04.21 | 8 970,00 | № 31 от 21.04.21 | Претензионная работа не велась |
| № 35 от 27.03.21 | до 02.04.21 | 8 790,00 | № 30 от 21.04.21 | Претензионная работа не велась |
| ИП Сагдаков В.В. |  |  |  |  |
| № 14 от 20.06.22 | до 25.06.22 | 2 319,02 | № 14 от 27.07.22 | Претензионная работа не велась |

В июле 2021 года Администрация заключает контракт от 15.07.2021г.          № 615469 с ООО «Акрополь», на сумму 194,70 тыс. рублей, на ремонт ограждения здания архивного отдела Администрации. Однако следует учесть, что земельный участок и задание архивного отдела, находящегося на нем, не относятся к местам общего пользования или общественного пространства, следовательно, не относится к объектам благоустройства. Списание денежных средств с раздела 05 подраздела 03 «Благоустройство» по данному контракту произведено в сумме 165,85 тыс. рублей и является неправомерным расходованием бюджетных средств. Указанная сумма подлежит возмещению в бюджет.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в сшивах бухгалтерских документов имеются первичные учетные документы в виде копий или электронных образов (сканов), что является нарушением пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

8.3.2. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Балтийскому ТО.

В проверяемом периоде Балтийским ТО в рамках благоустройства территории заключено 51 договоров и муниципальных контрактов, на общую сумму 1 414,15 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 32 договора;

- с физическими лицами (договоры гражданско-правового характера) - 19 договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 376,70 | 55,6 | 247,54 | 51,6 |
| Проведение электромонтажных работ | 69,00 | 10,2 | 48,00 | 10,0 |
| Приобретение электротоваров | 68,96 | 10,2 | 87,01 | 18,1 |
| Приобретение хозтоваров, строительных материалов | 6,76 | 1,0 | 18,63 | 3,9 |
| Расходы на уличное освещение | 96,55 | 14,2 | 62,80 | 13,1 |
| Прочие работы и услуги | 50,00 | 7,4 | 15,50 | 3,2 |
| Приобретение посадочного материала | 10,00 | 1,5 |  |  |
| ИТОГО | 677,97 |  | 479,48 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Балтийского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, по договорам от 26.08.2021 г. №756827, от 03.12.2021 г. № 6/2021, от 07.12.2021 г. № 7/2021, от 15.03.2022 г. № 1/2022 и от 15.03.2022 г. № 2/2022, на общую сумму 414,04 тыс. рублей, заключенных с ООО «Дорожная механизированная колонна», выявлены нарушения исполнения обязательств по срокам и порядку, выполнения работ, оказания услуг.

Также в представленных первичных документах (договоры, заключенные с ООО «Логас», ИП Сафаров Р.В., ИП Величко И.А., ИП Габриелян А.Д.,       ИП Мартыненко В.М. и ИП Абрамова Е.В. на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары)), отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

При этом следует отметить, что не все договоры, заключенные с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории, соответствуют требованиям глав 37, 39 ГК РФ (отсутствует площадь убираемой территории).

В марте 2022 года Балтийский ТО заключает договор от 14.03.2022г. №14, на сумму 15,50 тыс. рублей, с ИП Походенко К.В. на изготовление баннера. Изготовление баннера не относится к объектам благоустройства, следовательно, расходование бюджетных средств, в сумме 15,50 тыс. рублей, является неправомерным и подлежит возмещению в бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края.

8.3.3. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Галюгаевскому ТО.

В проверяемом периоде Галюгаевским ТО в рамках благоустройства территории заключено 42 договора и муниципальных контрактов, на общую сумму 3 418,02 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 15 договоров;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 27 договора.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 916,33 | 44,9 | 316,35 | 49,8 |
| Проведение электромонтажных работ | 103,50 | 5,1 |  |  |
| Приобретение электротоваров | 133,59 | 6,6 | 49,85 | 7,8 |
| Приобретение хозтоваров, строительных материалов |  |  | 7,77 | 1,2 |
| Расходы на уличное освещение | 505,62 | 24,8 | 261,20 | 41,1 |
| Прочие работы и услуги | 319,40 | 15,7 |  |  |
| Приобретение посадочного материала | 60,29 | 3,0 |  |  |
| ИТОГО | 2 038,73 |  | 635,17 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Галюгаевского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, нарушения по исполнению обязательств по срокам и порядку поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, не выявлены. При этом в представленных первичных документах (договоры, заключенные с ООО «Электролюкс» и ИП Абрамова Е.В. на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары)), отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

Также следует отметить, что не все договоры, заключенные с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории, соответствуют требованиям глав 37, 39 ГК РФ (отсутствует площадь убираемой территории).

В июле и сентябре 2021 года Галюгаевский ТО заключает договоры гражданско-правового характера от 14.07.2021г. № 8, на сумму 6,40 тыс. рублей и от 24.09.2021г. № 9, на сумму 3,00 тыс. рублей с Краснопольской Татьяной Николаевной, на уборку здания Галюгаевского ТО. Однако следует учесть, что здание Галюгаевского ТО, не относится к местам общего пользования или общественного пространства, следовательно, не относится к объектам благоустройства. Списание денежных средств с раздела 05 подраздела 03 «Благоустройство» по данным договорам произведено в полном объеме, что является неправомерным расходованием бюджетных средств и сумма 9,40 тыс. рублей подлежит возмещению в бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края.

8.3.4. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Кановскому ТО.

В проверяемом периоде Кановским ТО в рамках благоустройства территории заключено 37 договоров и муниципальных контрактов, на общую сумму 982,27 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 31 договор;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 6 договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 84,74 | 13,6 | 41,76 | 19,4 |
| Проведение электромонтажных работ | 69,60 | 11,1 | 46,40 | 21,6 |
| Приобретение электротоваров | 158,07 | 25,3 | 21,53 | 10,0 |
| Приобретение хозтоваров, строительных материалов | 87,39 | 14,0 | 11,52 | 5,4 |
| Расходы на уличное освещение | 119,05 | 19,0 | 63,38 | 29,4 |
| Прочие работы и услуги | 106,27 | 17,0 | 30,64 | 14,2 |
| ИТОГО | 625,12 |  | 215,23 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Кановского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, нарушения по исполнению обязательств по срокам и порядку поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, не выявлены. При этом в представленных первичных документах (договоры, заключенные с ИП Величко И.А., ИП Абрамов В.С., ИП Абрамова Е.В. и ИП Габриелян А.Д. на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары)), отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

Также следует отметить, что договоры, заключенные с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории, не соответствуют требованиям глав 37, 39 ГК РФ (отсутствует объем подлежащей к выполнению работы, реквизиты сторон и т.д.).

8.3.5. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Мирненскому ТО.

В проверяемом периоде Мирненским ТО в рамках благоустройства территории заключено 53 муниципальных контракта и договора, на общую сумму 1 515,57 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 40 муниципальных контрактов и договоров;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 13 договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 38,50 | 4,5 | 23,00 | 7,6 |
| Проведение электромонтажных работ | 339,90 | 39,7 | 29,90 | 9,8 |
| Приобретение электротоваров | 98,53 | 11,5 | 67,34 | 22,2 |
| Приобретение хозтоваров и стройматериалов | 127,05 | 14,8 | 61,32 | 20,2 |
| Расходы на уличное освещение | 115,06 | 13,4 | 91,27 | 30,0 |
| Прочие работы и услуги | 137,48 | 16,1 | 30,95 | 10,2 |
| ИТОГО | 856,52 |  | 303,78 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Мирненского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, выявлены нарушения исполнения обязательств по срокам и порядку поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данные приведены в таблице 20.

Таблица 20

| Реквизиты договора | Срок выполнения работ, услуг, поставки товаров | Сумма, руб. | Реквизиты первичного документа, подтверждающего факт совершения хозяйственной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» |  |  |  |  |
| № 315-Д4-21 от 14.05.21 | до 28.06.21 | 30 000,00 | № ООГУ-000608 от 27.08.21 | Претензионная работа не велась |
| Бидненко Павел Петрович |  |  |  |  |
| № 6 от 01.02.22 | до 01.27.22 | 9200,00 | № б/н от 02.02.22 | Претензионная работа не велась |
| № 7 от 29.04.22 | До 29.04.22 | 20 700,00 | № б/н от 04.05.22 | Претензионная работа не велась |

В марте 2021 года Мирненский ТО заключает договор от 17.03.2021г.          № 6 с ИП Рогиной Е.И., на сумму 8,97 тыс. рублей, на проведение аккарицидных работ. В  первичных документах и регистрах бухгалтерского учета отражен акт от 02.04.2021г. на сумму 4,05 тыс. рублей. В нарушении статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», сумма  данного договора отличается от суммы первичных документов.

По договорам, заключенными за 2021 год и истекший период 2022 года на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары),  на общую сумму 340,01 тыс. рублей, отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения данных работ с использованием купленных материалов.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что  в сшивах бухгалтерских документов отсутствуют  первичных документов (договора и акты выполненных работ, товарные накладные) на сумму 57,91 тыс. рублей. Данные приведены в таблице 21.

Таблица 21

| Исполнитель договора | № договора и дата | Сумма договора, тыс. руб. | № и дата первичного документа | Сумма первичного документа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» | № 315-Д4-21 от 14.05.2021г. | 30,00 | акт № ООГУ-000608 от 27.08.2021 г. | 30,00 |
| ИП Абрамов В.С. | № 270146 от 09.06.2021г. | 9,81 | накладная № 588270146 от 09.06.2021 г. | 9,00 |
|  | № 270153 от 23.06.2021 г. | 6,07 | накладная № 588270153 от 23.06.2021 г | 3,31 |
| ИП Абрамова Е.В. | № 270275 от 22.11.2021г. | 19,37 | накладная № 588270275 от 22.11.2021 г. | 15,60 |
| ИТОГО |  | 65,25 |  | 57,91 |

По запросу Контрольно-счетного органа Курского муниципального округа Ставропольского края, о наличии в учете «бензопилы» и «газонокосилки», муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» была предоставлена оборотная сальдовая ведомость по счету 101.00 «Основные средства». По факту представленных документов, следует, что в бюджетном учете объект нефинансового актива как «бензопила» не значится. А объект нефинансовых активов «газонокосилка» приобретена 09.11.2021г. В течение 2021г. и истекший период 2022г. Мирненским ТО приобретались запасные части на вышеупомянутые объекты нефинансовых активов в сумме 24,55 тыс. рублей, что является неправомерным расходованием бюджетных средств и подлежит возмещению в бюджет.

В сшивах бухгалтерских документов имеются первичные учетные документы в виде копий или электронных образов (сканов), что является нарушением пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Также следует отметить, что договоры, заключенные с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории, не соответствуют требованиям глав 37, 39 ГК РФ (отсутствует объем подлежащей к выполнению работы, реквизиты сторон и т.д.).

8.3.6. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Полтавскому ТО.

В проверяемом периоде Полтавским ТО в рамках благоустройства территории заключено 81 договоров и муниципальных контрактов, на общую сумму 2 818,33 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 43 договора;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 38 договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 22.

Таблица 22.

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 312,80 | 24,3 | 307,18 | 32,6 |
| Проведение электромонтажных работ | 288,00 | 22,4 | 119,71 | 12,7 |
| Приобретение электротоваров | 251,63 | 19,5 | 152,25 | 16,2 |
| Приобретение хозтоваров, строительных материалов | 197,26 | 15,3 | 192,22 | 20,4 |
| Расходы на уличное освещение | 217,01 | 16,9 | 141,65 | 15,0 |
| Прочие работы и услуги | 20,95 | 1,6 | 28,69 | 3,0 |
| ИТОГО | 1 287,65 |  | 941,70 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Полтавского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, выявлено нарушение исполнения обязательства срока выполнения работ по договору № 770156 от 19.07.2021г. (монтаж уличного освещения в п. Ага-Батыр Курского муниципального округа Ставропольского края), в сумме 288,00 тыс. рублей, подрядчик – ИП Денисов С.А. Согласно пункта 7.1 договора, срок выполнения работ: с 20.07.2021г. до 30.07.2021г. Акт о приемке выполненных работ (КС-2), составлен 06.08.2021г., следовательно, количество дней просрочки составило 6 дней. Претензионная работа не велась.

Также следует отметить, что в представленных первичных документах (договоры, заключенные с ИП Абдурашидов М.Л., ИП Габриелян А.Д., ИП Мартыненко В.М., ИП Хангиреев И.А., ООО «Ухналь» на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары)), отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

Договоры, заключенные с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории, не соответствуют требованиям глав 37, 39 ГК РФ (отсутствует площадь убираемой территории).

8.3.7. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Ростовановскому ТО.

В проверяемом периоде Ростовановским ТО в рамках благоустройства территории заключено 103 договора и муниципальных контрактов, на общую сумму 6 071,78 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 62 договора;

- с физическими лицами (договоры гражданско-правового характера) - 41 договор.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 2 116,83 | 51,8 | 292,15 | 21,2 |
| Проведение электромонтажных работ | 1 239,79 | 30,4 | 684,83 | 49,8 |
| Приобретение электротоваров |  |  | 14,04 | 1,0 |
| Приобретение хозтоваров, строительных материалов | 165,41 | 4,0 | 100,44 | 7,3 |
| Расходы на уличное освещение | 227,17 | 5,6 | 248,94 | 18,1 |
| Прочие работы и услуги | 335,22 | 8,2 | 35,88 | 2,6 |
| Приобретение посадочного материала |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4 084,42 |  | 1 376,28 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Ростовановского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, по исполнению обязательств по срокам и порядку, выполнения работ, оказания услуг договорам, нарушений не выявлено.

При этом следует отметить, что в представленных первичных документах (договоры, заключенные с ООО «РН-Карт», ИП Охрименко М.Е., ИП Габриелян А.Д., ИП Мартыненко В.М., ИП Сафаров Р.В., ИП Сафаров Г.В., ООО «Логас» на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары)), отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

Также следует отметить, что не все договоры, заключенные с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории, соответствуют требованиям глав 37, 39 ГК РФ (отсутствует площадь убираемой территории или объем выполняемой работы).

В марте 2021 года Ростовановский ТО согласно товарной накладной от 18.03.2021г. № 23, на сумму 0,83 тыс. рублей, приобретает водомер у ИП Габриелян А.Д. В июле 2022 года, на основании акта от 26.07.2022 г. № 3519/2581 на сумму 1,02 тыс. рублей (исполнитель ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»), данный водомер установлен в административном здании Ростовановского ТО. Но приобретение водомера и последующая его установка в административном  здании, не относится к объектам благоустройства, следовательно, расходование бюджетных средств, в сумме 1,85 тыс. рублей, является неправомерным и подлежит возмещению в бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края.

В июле 2022 года Ростовановский ТО заключает договор гражданско-правового характера от 04.07.2022г. № 17, на сумму 3,64 тыс. рублей с Галаган Анной Петровной, на уборку административного здания Ростовановского ТО. Однако следует учесть, что административное здание, не относится к местам общего пользования или общественного пространства, следовательно, не относится к объектам благоустройства. Списание денежных средств с раздела 05 подраздела 03 «Благоустройство» по данному договору произведено в полном объеме, что является неправомерным расходованием бюджетных средств и сумма 3,64 тыс. рублей подлежит возмещению в бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края.

8.3.8. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Рощинскому ТО.

В проверяемом периоде Рощинским ТО в рамках благоустройства территории заключено 28 муниципальных контрактов и договоров, на общую сумму 3 457,50 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 28 муниципальных контрактов и договоров;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 0 договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 152,31 | 27,3 | 2 676,04 | 94,2 |
| Проведение электромонтажных работ | 37,44 | 6,6 | 0,00 |  |
| Приобретение электротоваров | 63,40 | 11,4 | 29,27 | 1,0 |
| Приобретение хозтоваров | 28,04 | 5,1 | 29,95 | 1,1 |
| Расходы на уличное освещение | 78,12 | 14,0 | 49,64 | 1,7 |
| Прочие работы и услуги | 50,00 | 9,0 | 55,80 | 2,0 |
| Приобретение посадочного материала | 148,50 | 26,6 | 0,00 |  |
| ИТОГО | 557,81 |  | 2 840,70 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, выявлено нарушение исполнения обязательств по срокам, а именно по муниципальному контракту № 62 от 10.12.2021г. (дополнительное соглашение от 21.09.2022г.), на обустройство водопада в парковой зоне п. Рощино в сумме 197,74 тыс. рублей, подрядчик – ИП  Квелашвили Ш.С. Согласно пункту 13  муниципального  контракта, срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01 апреля 2022 г. К проверке представлены акты о приемке выполненных работ (КС -2) от 20.12.2021г. № 1, на сумму 129,30 тыс. рублей и от 25.07.2022г. № 1, на сумму 68,44 тыс. рублей. При этом Рощинским ТО подрядчику направлено претензионное письмо от 20.04.2022г. № 102 о предъявлении штрафных санкций.

Также имеются отдельные нарушения по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» при заключении  договоров за 2021 год и истекший период 2022 года на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары) - в представленных первичных документах на общую сумму 137,95 тыс. рублей, отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

8.3.9. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Русскому ТО.

В проверяемом периоде Русскому ТО в рамках благоустройства территории заключено 98 договоров и муниципальных контрактов, на общую сумму 8 815,89 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 54 договора;

- с физическими лицами (договоры гражданско-правового характера) - 44 договора.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 3 015,92 | 72,7 | 2 420,97 | 58,1 |
| Проведение электромонтажных работ | 91,88 | 2,2 | 1 093,59 | 26,2 |
| Приобретение электротоваров | 176,02 | 4,2 | 154,34 | 3,7 |
| Приобретение хозтоваров, строительных материалов | 105,82 | 2,6 | 70,85 | 1,7 |
| Расходы на уличное освещение | 400,41 | 9,7 | 296,93 | 7,1 |
| Прочие работы и услуги | 292,30 | 7,0 | 130,21 | 3,1 |
| Приобретение посадочного материала | 64,30 | 1,6 |  |  |
| ИТОГО | 4 146,65 |  | 4 166,89 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Русского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, по исполнению обязательств по срокам и порядку, выполнения работ, оказания услуг договорам, нарушений не выявлено.

При этом следует отметить, что в представленных первичных документах (договоры, заключенные с ИП Горобец А.В., ИП Абрамова Е.В.,                       ИП Гебеков А.Г., ИП Хорольская В.В., ООО «ТД «Электротехмонтаж»» на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары)), отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

Договоры, заключенные с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории, соответствуют требованиям глав 37, 39 ГК РФ.

8.3.10. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Серноводскому ТО.

В проверяемом периоде Серноводским ТО в рамках благоустройства территории заключено 89 муниципальных контрактов и договоров, на общую сумму 11 850,04 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 80 муниципальных контрактов и договоров;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 9 договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 26.

Таблица 26.

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 2 724,87 | 58,3 | 2408,72 | 72,9 |
| Проведение электромонтажных работ | 457,41 | 9,8 | 163,38 | 4,9 |
| Приобретение электротоваров | 237,43 | 5,2 | 0,00 |  |
| Приобретение хозтоваров и стройматериалов | 504,95 | 10,8 | 260,52 | 7,9 |
| Расходы на уличное освещение | 525,50 | 11,2 | 291,85 | 8,8 |
| Прочие работы и услуги | 53,80 | 1,1 | 178,15 | 5,5 |
| Приобретение посадочного материала | 170,00 | 3,6 | 0,00 |  |
| ИТОГО | 4 673,96 |  | 3 302,62 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Серноводского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, выявлены нарушения исполнения обязательств по срокам и порядку поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данные приведены в таблице 27.

Таблица 27

| Реквизиты договора | Срок выполнения работ, услуг, поставки товаров | Сумма, руб. | Реквизиты первичного документа, подтверждающего факт совершения хозяйственной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Писиев М.У. |  |  |  |  |
| № 0121600021921000020_358918 от 09.03.21 | до 31.05.21 | 618651,85 | № 1 от 05.07.21 | Претензионная работа не велась |
| № 0121600021922000032_358918 от 05.03.22 | до 31.07.22 | 2146072,80 | № 1 от 03.08.22 | Требование от 05.08.22 № 125 |
| № 0121600021922000033_358918 от 05.03.22 | до.31.07.22 | 1309342,80 | № 1 от 03.08.22 | Требование от 19.09.22 № 166 |
| ООО "Баймок" |  |  |  |  |
| № 0121600021922000044_020322 от 14.03.22 | до 31.07.22 | 2432038,80 | № 1 от 03.08.22 | Требование от 19.09.22 № 167 |

К договорам, заключенными за 2021 год и истекший период 2022 года на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары)  на общую сумму 144,30 тыс. рублей, отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения данных работ с использованием купленных материалов.

8.3.11. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Стодеревскому ТО.

В проверяемом периоде Стодеревским ТО в рамках благоустройства территории заключено 94 муниципальных контрактов и договоров, на общую сумму 1 536,73 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 37 муниципальных контрактов и договоров;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 57 договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 594,64 | 68,9 | 368,63 | 76,4 |
| Проведение электромонтажных работ | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Приобретение электротоваров | 34,11 | 3,9 | 13,60 | 2,8 |
| Приобретение хозтоваров и стройматериалов | 76,63 | 8,9 | 40,61 | 8,4 |
| Расходы на уличное освещение | 102,40 | 11,9 | 55,28 | 11,4 |
| Прочие работы и услуги | 55,00 | 6,4 | 4,72 | 1,0 |
| Приобретение посадочного материала | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО | 862,78 |  | 482,84 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Стодеревского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, выявлены нарушения исполнения обязательств по срокам:

- контракт № 9 от 28.04.2021г.  на поставку товаров в сумме 9,83тыс. рублей, поставщик – ИП  Горобец А.В., срок поставки 08.05.2021г., накладная от 02.06.2021г. № 11;

- контракт № 9/1 от 28.04.2021г.  на поставку товаров в сумме 9,63 тыс. рублей, поставщик – ИП  Горобец А.В., срок поставки 08.05.2021г., накладная от 02.06.2021г. № 11/1.

Просрочка составила 25 (двадцать пять) дней в период с 08.05.2021 г. по 02.06.2021 г.

По договорам, заключенными за 2021 год и истекший период 2022 года на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары) - в представленных первичных документах на общую сумму 144,30 тыс. рублей, отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

В мае 2022 года Стодеревский ТО заключает муниципальный контракт от 04.05.2022г. № 1/2022 с ООО СХ «Стодеревское», на сумму 49,47 тыс. рублей, на противопожарную опашку населенного пункта ст. Стодеревской. Согласно приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», по подразделу 0503 «Благоустройство» подлежат отражению расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет средств дорожного фонда). Кроме того, по данному подразделу подлежат отражению расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов, а также другие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований к объектам благоустройства. Исходя из вышеизложенного, противопожарная опашка населенного пункта не относится к мероприятиям по благоустройству территории, следовательно, сумма 49,47 тыс. рублей является неправомерным расходованием бюджетных средств и подлежит возмещению в бюджет.

К проверке представлен контракт на поставку товаров от 04.05.2022 г. № 1, заключенный с ИП Горобец А.В., на сумму 6,30 тыс. рублей. Согласно п. 1 ст. 425 ГК РФ, где сказано, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. При этом поставка товара подтверждена накладной от 06.04.2022г. № 2. Данный факт свидетельствует о том, что первичный документ составлен ранее даты заключения договора.

В ходе проверке договоров, заключенных с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории Стодеревского ТО было выявлено, что одним из видов поручаемой работы является - покос травы на территории Стодеревской амбулатории. Данный объект не является собственностью Стодеревского ТО. Согласно ст. 210 ГК РФ бремя содержания имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. В качестве собственников среди прочих выступают публично-правовые образования Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования (ст. 214, 215 ГК РФ). В то же время необходимо учитывать, что в силу ст. 216 ГК РФ право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и право оперативного управления, как одно из вещных прав, включает правомочия пользования и владения имуществом в объеме, аналогичном правомочиям собственника. По запросу Контрольно-счетного органа Курского муниципального округа Ставропольского края, ГБУЗ СК «Курская РБ» предоставила копию договора на право безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.04.2008г. № 1, согласно которого нежилое помещение, расположенное по адресу: ст. Стодеревская, ул. Терешкова,43, принадлежит СПК (колхоз) им. Кирова Курского района Ставропольского края. Следовательно, произведенные расходы на выплату вознаграждения по договорам ГПХ, по покосу травы на данной территории, являются неправомерными и подлежат возмещению в бюджет Курского муниципального округа Ставропольского края, в сумме 27,58 тыс. рублей.

Данные о произведенных расходах приведены в таблице 29.

Таблица 29

| № п.п. | Наименование исполнителя | № и дата договора ГПХ | Общий объем работ, кв.м. | Сумма договора, тыс.руб. | Объем нарушений, кв.м. | Сумма нарушений, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ездаков В.Е. | № 24 от 01.07.2021г. | 4200 | 37,50 | 600 | 5,35 |
| 2 | Русаков С.Ю. | № 27 от 03.08.2021г. | 8000 | 37,50 | 600 | 2,81 |
| 3 | Русаков С.Ю. | № 29 от 01.09.2021г. | 8000 | 26,00 | 600 | 1,95 |
| 4 | Ездаков В.Е. | № 30 от 01.09.202г. | 8000 | 26,00 | 600 | 1,95 |
| 5 | Редькин С.П. | № 32 от 01.12.2021г. | 3100 | 19,31 | 600 | 3,74 |
| 6 | Русаков С.Ю. | № 33 от 01.12.2021г. | 3100 | 34,48 | 600 | 4,93 |
| 7 | Ездаков В.Е. | № 34 от 01.12.2021г. | 4200 | 34,48 | 600 | 4,93 |
| 8 | Осарев А.В. | № 15 от 04.05.2022г. | 1800 | 5,75 | 600 | 1,92 |
| ИТОГО |  |  |  | 221,02 |  | 27,58 |

Также, следует отметить, что в договорах  ГПХ № 23 и № 24 от 01.07.2021г.; № 32 и 33 от 01.12.2021г.; № 7 и № 8 от 01.03.2022г., при одинаковом объеме работ, сумма вознаграждения различна.

8.3.12. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории Курского муниципального округа Ставропольского края, по Эдиссийскому ТО.

В проверяемом периоде Эдиссийским ТО в рамках благоустройства территории заключено 45 муниципальных контрактов и договоров, на общую сумму 5 055,00 тыс. рублей, из них:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 35 муниципальных контрактов и договоров;

- с физическими лицами (договора гражданско-правового характера) - 10 договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ исполненных муниципальных контрактов и договоров по видам работ, оказанию услуг и приобретении материалов. Данные приведены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование показателя | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс.рублей | доля | сумма, тыс.рублей | доля |
| Работы по благоустройству | 419,84 | 23,6 | 545,87 | 20,6 |
| Проведение электромонтажных работ | 637,78 | 35,8 | 1 298,93 | 49,1 |
| Приобретение электротоваров | 112,29 | 6,3 | 195,19 | 7,4 |
| Приобретение хозтоваров | 210,56 | 11,8 | 218,32 | 8,3 |
| Расходы на уличное освещение | 378,05 | 21,2 | 243,15 | 9,2 |
| Прочие работы и услуги | 22,45 | 1,3 | 143,10 | 5,4 |
| Приобретение посадочного материала | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ИТОГО | 1 780,97 |  | 2 644,56 |  |

К проверке были представлены бухгалтерские сшивы, с первичными учетными документами, подтверждающими факт совершения хозяйственных операций.

При оценке своевременности действий Эдиссийского ТО по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, нарушения не выявлены.

Однако имеются отдельные нарушения по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство», а именно:

- по договорам, заключенных в 2021 году и истекшем периоде 2022 года, на поставку товаров (электротовары, хозяйственные товары, строительные товары) - в представленных первичных документах на общую сумму 621,71тыс. рублей, отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов.

8.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

8.4.1. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Администрации.

По состоянию на 31.12.2021 г. в Администрации имелась кредиторская задолженность в размере 160,37 тыс. рублей по поставщику Курский участок ФГУП «Ставрополькоммунэлектро» г. Зеленокумск – СОП, которая была погашена в феврале 2022 года (п/п от 09.02.2022 г. № 771232).

По состоянию на 01.09.2022 г. имеется дебиторская задолженность в размере 9,00 тыс. рублей по поставщику АУ СК Государственная экспертиза в сфере строительства.

8.4.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Балтийскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Балтийскому ТО имелась кредиторская задолженность в размере 3,32 тыс. рублей по контрагенту ПАО «Ставропольэнергосбыт», которая была погашена в январе 2022 года (п/п от 20.01.2022г.                 № 269516).

По состоянию на 01.09.2022 г. имеется кредиторская задолженность в размере 10,44 тыс. рублей по контрагентам Давыдова Тамара Ивановна (5,22 тыс. рублей) и Дьяченко Николай Александрович (5,22 тыс. рублей).

8.4.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Галюгаевскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Галюгаевскому ТО имелась кредиторская задолженность в размере 24,42 тыс. рублей по контрагенту ПАО «Ставропольэнергосбыт», которая была погашена в марте 2022 года (п/п от 10.03.2022г. №664122).

По состоянию на 01.09.2022 г. имеется кредиторская задолженность в размере 26,58 тыс. рублей по контрагентам Зайцева Татьяна Александровна (13,29 тыс. рублей) и Краснопольская Татьяна Николаевна (13,29 тыс. рублей).

8.4.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Кановскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. в Кановском ТО кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 01.09.2022 г. имеется кредиторская задолженность в размере 5,05 тыс. рублей по контрагенту Дьяченко Николай Александрович, а также дебиторская задолженность в размере 13,49 тыс. рублей по контрагенту филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго».

8.4.5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Мирненскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. кредиторская  задолженность, отсутствует. По состоянию на 01.09.2022 г. имеется кредиторская задолженность,  в размере 12,66 тыс. рублей, по поставщикам:  ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ИП Абрамова Е.В.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Мирненскому ТО  отражена дебиторская задолженность в размере 1,56 тыс. рублей, по поставщику ПАО «Ставропольэнергосбыт». По состоянию на 01.09.2022 г. дебиторская задолженность отсутствует.

8.4.6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Полтавскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Полтавскому ТО имелась кредиторская задолженность в размере 4,21 тыс. рублей по контрагенту ПАО «Ставропольэнергосбыт», которая была погашена в январе 2022 года (п/п от 27.01.2022г.)

По состоянию на 01.08.2022 г. имеется кредиторская задолженность в размере 5,00 тыс. рублей по контрагенту Легенченко Ирина Викторовна.

8.4.7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Ростовановскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Ростовановскому ТО имелась кредиторская задолженность в размере 7,34 тыс. рублей по контрагентам ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», которая была погашена в январе 2022 года (п/п от 21.01.2022г. № 285722, от 25.01.2022г. №355412 и от 25.01.2022г. № 355413, соответственно).

По состоянию на 01.08.2022 г. имеется кредиторская задолженность в размере 191,44 тыс. рублей по контрагентам  ПАО «Ставропольэнергосбыт» (15,37 тыс. рублей) и ИП Юнев А.А. (176,07 тыс. рублей).

8.4.8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Рощинскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Рощинскому ТО имелась кредиторская задолженность в размере 11,44 тыс. рублей по поставщику ПАО «Ставропольэнергосбыт», которая была погашена в январе 2022 года (п/п от 26.01.2022 № 445866).

По состоянию на 01.09.2022 г. имеется дебиторская задолженность по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство»  в сумме 1,11 тыс. рублей по поставщикам  ПАО «Ставропольэнергосбыт» и филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго».

8.4.9. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Русскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Русскому ТО кредиторская задолженность отсутствует, но имелась дебиторская задолженность по контрагенту  ПАО «Ставропольэнергосбыт» (2,29 тыс. рублей).

По состоянию на 01.08.2022 г. кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

8.4.10. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Серноводскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Серноводскому ТО имелась кредиторская задолженность по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство», в размере 10,56 тыс. рублей по поставщику ПАО «Ставропольэнергосбыт», которая была погашена в январе 2022 года (п/п от 19.01.2022г. № 231802). По состоянию на 01.09.2022 г. кредиторская задолженность отсутствует.

8.4.11. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Стодеревскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Стодеревскому ТО имелась кредиторская задолженность в размере 4,09 тыс. рублей по поставщику ПАО «Ставропольэнергосбыт», которая была погашена в январе 2022 года (п/п от 24.01.2022 г. №322700). По состоянию на 01.09.2022 г. имеется кредиторская задолженность в размере 16,65 тыс. рублей по договорам ГПХ.

По состоянию на 01.09.2022 г. дебиторская задолженность, отсутствует.

8.4.12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, по Эдиссийскому ТО.

По состоянию на 31.12.2021 г. по Эдиссийскому ТО имелась кредиторская задолженность в размере 12,33 тыс. рублей по поставщику ПАО «Ставропольэнергосбыт», которая была погашена в феврале 2022 года (п/п от 03.02.2022 №630975).

По состоянию на 01.09.2022 г. кредиторская задолженность составила 162,62 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» отсутствует.

9. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: возражения или замечания отсутствуют.

10. Выводы:

10.1. В нарушение требований пункта 10.2.4. Правил благоустройства, у Администрации отсутствует карта подведомственной территории с закреплением ответственных за уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих к объектам недвижимости всех форм собственности.

10.2. В нарушение требования статьи 174.2 БК РФ в Курском муниципальном округе Ставропольского края отсутствует Порядок планирования бюджетных ассигнований, в котором указывается норматив расчета расходов на организацию благоустройства территории округа, вследствии чего, определить планируемый объем расходов на благоустройство округа, невозможно.

10.3. При оценке своевременности действий объектов проверки по реализации муниципальных контрактов и договоров, включая своевременность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, выявлены нарушения исполнения обязательств по срокам и порядку поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, по следующим объектам проверки: Администрация, Балтийский ТО, Мирненский ТО, Полтавский ТО, Рощинский ТО, Серноводский ТО и Стодеревский ТО.

10.4. Сумма неправомерно произведенных расходов составила 297,84 тыс. рублей (Администрация, Балтийский ТО, Галюгаевский ТО, Мирненский ТО, Ростовановский ТО, Стодеревский ТО).

10.5. Имеются нарушения требований Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Администрация, Мирненский ТО).

10.6. В представленных первичных документах (договоры, муниципальные контракты на приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, электротоваров), отсутствуют дефектные ведомости, акты обследования или иные документы, подтверждающие необходимость проведения работ по благоустройству территории, с использованием купленных материалов, по территориальным отделам Администрации.

10.7. Договоры, заключенные с физическими лицами на выполнение работ по благоустройству территории, не соответствуют требованиям глав 37, 39 ГК РФ.

11. Заключение:

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Курского муниципального округа Ставропольского края и администрацию Курского муниципального округа Ставропольского края.

2. С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков, направить представления руководителям проверяемых объектов.

Инспектор Контрольно-счетного органа Курского муниципального округа Ставропольского края О.Н. Алленова

«03» ноября 2022 г.