АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 г.                     с. Ростовановское                                        № 132

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края  на 2017-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,

администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края  на 2017-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ростовановского сельсовета

Курского района Ставропольского края                                        Е.В.Балацкая

Утверждена

постановлением администрации Ростовановского сельсовета

Курского района

Ставропольского края

от  21 ноября 2016 г. № 132

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОСТОВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Курского района Ставропольского края

на 2017-2020 годы

Паспорт программы

| Наименование программы: | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2017-2020 годы. |  |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края, Устав Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края |  |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края Администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края |  |
| Основная цель программы: | -улучшение качества дорожной сети, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения до населенных пунктов; -повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние; обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам. |  |
| Задачи программы: | увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; приоритетное выполнение работ по содержанию существующих автомобильных дорог; обеспечение сохранности существующей дорожной сети; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами; повышение безопасности дорожного движения; сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий; снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети. |  |
| Сроки реализации Программы: |  | 2017-2020 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |  |
| Основные исполнители программы: |  | -администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Источники финансирования Программы |  | Программа финансируется из местного и краевого бюджетов |

- Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные задачи развития транспортной инфраструктуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, улучшение качества дорожной сети,  поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения  до населенных пунктов; повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние; обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам. Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы.

- Анализ  и характеристика состояния транспортной  инфраструктуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края

В состав Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края входит восемь населенных пунктов:  село Ростовановское, хутор Пролетарский, хутор Широкий Камыш, хутор Веденяпин, хутор Дыдымовка, хутор Прогонный, хутор Межевой, хутор Труд Земледельца.

Автомобильные дороги являются одной из важнейших составляющих частей всего хозяйства Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края, от состояния которых напрямую зависит уровень и перспективы развития села и хуторов, степень их благоустройства.

Общая протяженность дорог по состоянию на 01 ноября 2016 года составляет 38,845 км., в том числе:

Асфальтобетонное покрытие: 16,075 км. – 41,4 %;

Гравийное покрытие: 18,27 км. – 47,0 %;

Грунтовые дороги: 4,5 км. – 11,6 %.

В настоящее время социально-экономическое развитие территории сдерживается из-за неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния автодорог. Причины сложившейся ситуации состоят в следующем:

а) подавляющая часть автодорог проектировалась и строилась 35 - 45 лет назад. В настоящее время они не соответствуют современным транспортным и скоростным нагрузкам, не имеют бордюрных ограждений, ливневых водостоков, от чего подтапливаются личные подворья граждан. Техническое состояние дорог не соответствуют ГОСТу (малая ширина проезжей части и обочины, отсутствие тротуарных дорожек и освещения), что угрожает жизни и здоровью граждан;

б) хроническое недофинансирование мероприятий по содержанию дорог привело к нарушению ремонтных сроков, их физическому старению, необратимому разрушению полотна, частичной или полной их деградации. Большое количество дорог имеют износ 90 % и более;

в) строительство дорог осуществлялось без учета реальных потребностей населения в транспортных услугах, без строительства параллельных дорог в твердом исполнении и привело к серьезному увеличению транспортной нагрузки дорог населенных пунктов;

г) стремительно возрастающее количество автомобилей, особенно в частной собственности граждан, ведет к увеличению транспортного потока и соответственно усугубляет ситуацию, связанную с безопасностью дорожного движения.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой уже существующая сеть местных дорог далеко не в полной мере способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск возрастающих транспортных потоков. Основные дороги  нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. Многие улицы нуждаются в обустройстве дороги в асфальтобетонном исполнении. Не соответствует современным требованиям и наличие дорог с гравийном покрытием. Сложившаяся ситуация требует концентрации усилий администрации и Думы Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края, направленных на привлечение средств бюджета Ростовановского сельсовета, бюджета Ставропольского края и Российской Федерации для решения проблем, накопившихся в дорожном секторе.

Территория Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края имеет благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к районному центру – станица Курская (22 км), относительно неблагоприятное – к краевому центру,  транспортному узлу - г. Ставрополь (290 км).

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения по Ростовановскому сельсовета Курского района Ставропольского края:

| № п/п | Наименование объекта (автомобильных дорог, улиц) | Протяженность, (км) | Тип покрытия, (км) | Техническая категория | Инвентарный номер автодороги | Свидетельство о регистрации права, (№/дата) | Наличие в реестре муниципального имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | с.Ростовановское ул.Калинина | 2,380 | асфальтобетонное | 3 | 1108510001 | 26-АК 017579 от 10.11.2014 г. | Да |
| 2. | с.Ростовановское пер.Свердлова | 0,530 | асфальтобетонное | 3 | 1108510004 | 26-АК 017581 от 10.11.2014 г. | Да |
| 3. | с.Ростовановское ул.Степная | 1,000 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 4. | с.Ростовановское ул.Кирова | 0,515 | асфальтобетонное | 3 | 1108510002 | 26-АК 017580 от 10.11.2014 г. | Да |
| 5. | с.Ростовановское ул.Береговая | 0,500 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 6. | с.Ростовановское автомобильная дорога примыкающая к административному зданию | 0,300 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 7. | с.Ростовановское пер.Почтовый | 0,400 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 8. | с.Ростовановское пер.Свободы | 0,400 | асфальтобетонное (0,05км) | 3 | нет | нет | нет |
|  |  |  | гравийное(0,35км) | 4 | нет | нет | нет |
| 9. | с.Ростовановское пер.Восточный | 0,300 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 10. | с.Ростовановское ул.Октябрьская | 1,640 | асфальтобетонное | 3 | 1108510003 | 26-АК 017578 от 10.11.2014 г. | да |
| 11. | с.Ростовановское ул.Мира | 1,000 | асфальтобетонное(0,8км) | 3 | нет | нет | нет |
|  |  |  | гравийное(0,2км) | 4 | нет | нет | нет |
| 12. | с.Ростовановское ул.Приозерная | 0,300 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 13. | с.Ростовановское ул.Ленина | 1,200 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 14. | с.Ростовановское ул.Красногвардейская | 0,600 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 15. | с.Ростовановское ул.Пионерская | 0,300 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 16. | с.Ростовановское ул.Молодежная | 0,400 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 17. | с.Ростовановское пер.Южный | 0,200 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 18. | с.Ростовановское автомобильная дорога между ул. Мира и автомобильной дороги Горнозаводское-Курская | 0,900 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 19. | с.Ростовановское автомобильная дорога, примыкающая к центральному складу | 0,100 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 20. | с.Ростовановское от ул.Береговая до мельницы | 0,100 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 21. | с.Ростовановское от Пожарной части №72 до ул.Кирова | 0,200 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 22. | с.Ростовановское от отд. №2 до автомобильной дороги Новопавловск-Курская-Моздок | 0,400 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 23. | с.Ростовановское от ул.Степная до автомобильной дороги Новопавловск-Курская-Моздок | 0,200 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 24. | с.Ростовановское от ул.Калинина до автомобильной дороги Новопавловск-Курская-Моздок | 0,200 | грунтовое | 5 | нет | нет | нет |
| 25. | с.Ростовановское от Нагула до автомобильной дороги Новопавловск-Курская-Моздок | 0,500 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 26. | с.Ростовановское от ул.Октябрьская до автомобильной дороги Горнозаводское-Курская | 0,800 | грунтовое | 5 | нет | нет | нет |
| 27. | с.Ростовановское от мельницы до автомобильной дороги Горнозаводское-Курская | 0,200 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 28. | с.Ростовановское от ул.Калинина до кладбища | 0,200 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 29. | х.Труд Земледельца ул.Трудовая | 1,500 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 30. | от х.Труд Земледельца до автомобильной дороги Горнозаводское-Курская | 0,100 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 31. | х.Межевой ул.Садовая | 0,600 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 32. | х.Межевой от отд. №1 до автомобильной дороги Горнозаводское-Курская | 0,500 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 33. | х.Широкий Камыш ул.Выгонная | 0,700 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 34. | х.Широкий Камыш ул.Восточная | 0,500 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 35. | х.Широкий Камыш ул.Кооперативная | 0,600 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 36. | х.Широкий Камыш ул.Грейдерная | 0,800 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 37. | х.Широкий Камыш ул.Приозерная | 0,200 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 38. | х.Широкий Камыш от ул.Восточная до кладбища | 0,500 | гравийное (0,3км) | 4 | нет | нет | нет |
|  |  |  | грунтовое (0,2км) | 5 | нет | нет | нет |
| 39. | х.Широкий Камыш от автомобильной дороги Горнозаводское-Курская на север | 0,500 | грунтовое | 5 | нет | нет | нет |
| 40. | х.Прогонный ул.Южная | 0,500 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 41. | х.Веденяпин ул.Солнечная | 0,500 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 42. | х.Веденяпин ул.Урожайная | 1,500 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 43. | от х.Веденяпин до автомобильной дороги Новопавловск-Курская-Моздок | 1,500 | асфальтобетонное(0,2км) | 3 | нет | нет | нет |
|  |  |  | грунтовое(1,3км) | 5 | нет | нет | нет |
| 44. | х.Дыдымовка ул.Красных Партизан | 1,800 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 45. | от х.Дыдымовка до автомобильной дороги Новопавловск-Курская-Моздок | 1,000 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 46. | от х.Веденяпин до автомобильной дороги ул. Калинина с.Ростовановского | 2,300 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 47. | автомобильная дорога между х.Веденяпин и х.Дыдымовка | 1,500 | грунтовое | 5 | нет | нет | нет |
| 48. | х.Пролетарский ул.Молодежная | 0,930 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 49. | х.Пролетарский ул.Школьная | 0,800 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 50. | х.Пролетарский ул.Советская | 0,720 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 51. | х.Пролетарский ул.Строительная | 0,750 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 52. | х.Пролетарский ул.Интернациональная | 0,600 | асфальтобетонное (0,2км) | 3 | нет | нет | нет |
|  |  |  | гравийное (0,4км) | 4 | нет | нет | нет |
| 53. | х.Пролетарский ул. Кисловодская | 0,400 | асфальтобетонное(0,38км) | 3 | нет | нет | нет |
|  |  |  | гравийное(0,02км) | 4 | нет | нет | нет |
| 54. | х.Пролетарский ул. Мира | 0,080 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 55. | х.Пролетарский от ул.Мира до отд. ООО «Пролетарский» | 1,100 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 56. | х.Пролетарский дорога между ул.Советская и ул.Строительная | 0,200 | гравийное | 4 | нет | нет | нет |
| 57. | от отд. ООО «Пролетарский» до автомобильной дороги Горнозаводское-Курская | 0,200 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |
| 58. | х.Пролетарский от автомобильной дороги Горнозаводское-Курская на север | 0,200 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | нет |

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Сельсовета не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, транспортную инфраструктуру.

Уровень безопасности дорог Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края  не соответствует  нормам на 63,7 %. Отсутствует горизонтальная  дорожная разметка, светофорные объекты, пешеходные ограждения, дорожные знаки, обочины и кюветы.

3. Нормативно-правовая база

Непосредственно под развитием систем транспортной инфраструктуры  понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, характера в т.ч.  решение Думы Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края № 201 от 29 июля 2015 г. «О муниципальном дорожном фонде Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края»,  постановление администрации Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края № 58-п от 10 августа 2012 г.  «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края», Проект организации дорожного движения улично-дорожной сети Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края по состоянию на 22.06.2015 г., решение Думы Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края № 108 от 24 июня 2013 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог, расположенных на территории Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края, ремонт и содержание которых осуществляется из бюджета Ростовановского сельсовета», постановление администрации Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края № 124 от 05 октября 2016 г.  «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории  Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» .

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей согласно генерального плана поселения допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

- 4. Прогноз транспортного спроса, характер передвижения населения и перевозок грузов

- Экономика поселения характеризуется доминированием сельского хозяйства 81,1 %.  На долю подрядных работ приходится 2,7 %. Услуги предприятий торговли и общественного питания (торговая наценка) составляют 2,7 %, услуги жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры 13,5 %.

В целях минимального  воздействия на окружающую среду и здоровье населения и устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания транспортных средств.

- Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципов необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в дорожном фонде.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Перечень мероприятий  и  сроки  реализации программы

с 2017 по 2020 год

| ## №№ п/п | ## Перечень программных мероприятий | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | ## + | ## + | ## + | ## + | ## 100% |
| ## 2 | ## Ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в пределах населенных пунктов (тыс. руб.) | ## 7984,67 | ## 6 573,83 | ## 5 790,42 | ## 4 800,0 | ## От 5% до 10% Бюджет поселения ## 90-95% краевой бюджет |
| ## 4 | ## Ремонт и содержание тротуаров, пешеходных дорожек (тыс. руб.) | ## 1 500,0 | ## 1 500, | ## 2 000,0 | ## 2 500,0 | ## От 5% до 10% Бюджет поселения ## 90-95% краевой бюджет |
| ## 5 | ## Расчистка (подсыпка) дорог общего пользования в зимний период (тыс. руб.) | ## 95,0 | ## 95,0 | ## 95,0 | ## 95,0 | ## Бюджет поселения |
| ## 6 | Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования (тыс. руб) | ## - | ## 100,00 | ## - | ## 100,0 | ## Бюджет поселения |
| ## 7 | Изготовление проектно-сметной документации | ## 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ## Бюджет поселения |
| ## 8 | Изготовление технической документации на объекты для установления права собственности на автомобильные дороги | ## 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ## Бюджет поселения |
| ## 9 | Содержание и организация уличного освещения; (тыс. руб.) | ## 617,463 | ## 503,118 | ## 465,904 | ## 388,773 | ## Бюджет поселения |
| ## 10 | Изготовление проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети | ## - | ## 50,00 | ## - | ## - | ## Бюджет поселения |
| ## 11 | ## - экология: ## Посадка многолетний насаждений, саженцев, кустарников и цветочных клумб | ## 20,0 | ## 30,0 | ## 35,0 | ## 35,0 | ## Бюджет поселения |

7.  Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования программы в 2017 - 2020 годах:

всего – 100%

в том числе:

бюджет поселения – 5-10 %

целевые субсидирования, субвенции, трансферты – 90-95 %

8. Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь следующих показателей развития транспортной инфраструктуры  Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края в 2017 году по отношению к 2020 году.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

9. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы

- улучшение качества дорожной сети,  поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения  до населенных пунктов;	- повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние;

- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;

- обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах.

10. Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику сельсовета достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального бюджета будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокий уровень инфляции.

Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа требует дополнительных ресурсов на восстановление транспортной инфраструктуры. В случае ухудшения экологической ситуации будет необходимым выделение дополнительных средств на проведение мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

## 12. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края.

Администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края  в лице главы сельсовета является:

– заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация осуществляет:

разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социального и экономического развития Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Исполнители программы - осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Глава сельсовета.

13.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

# Приложение №1

# к программе комплексного развития

# транспортной инфраструктуры

# Ростовановского сельсовета Курского района

# Ставропольского края на 2017-2020 годы

# Сведения о показателях (индикаторах)

# муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в Ростовановском сельсовета | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | тыс. м. | 2,130 | 2,000 | 3,220 | 1,500 |  |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | единиц | - | 25 | - | 25 |  |
| 4 | Устройство освещения вдоль автодороги общего пользования местного значения | Км | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,9 |  |